Manual Tecnico

Lúmina Services S.R.L.

Consultor TIS: Lic. Blanco Coca Maria Leticia

Representante legal de la empresa: Paqui Rojas Aaron David

Email del proponente: luminaservices9@gmail.com

Razon social del proponente: Lúmina ServicesS.R.L.

Telefono: +591 74813534

Versión del documento: 2

Cochabamba – Bolivia

# Índice de contenido

1

1. Introducción	2

1.1.Descripción del sistema	2

1.1.1. Visión general de la plataforma	2

1.1.2. Desarrollo	2

1.3.Alcance	2

2. Objetivos	3

2.1.Objetivos General	3

2.2.Objetivo Específicos	3

3. Product backlog	3

# Introducción

Este manual proporciona una guía técnica completa para el uso, administración y mantenimiento del software Oh Sansi. Está dirigido a quienes gestionan, editan o configuran la plataforma, con el objetivo de garantizar su funcionamiento óptimo. Oh Sansi es una plataforma web diseñada para la evaluación y clasificación de competidores de las Olimpiadas en la Universidad Mayor de San Simón, facilitando las notas, clasificaciones por etapa y los certificados para los ganadores por nivel.

## 1.1.Descripción del sistema

### 1.1.1. Visión general de la plataforma

El sistema Oh Sansi es una plataforma web diseñada para la evaluación y clasificación de competidores de las Olimpiadas en la Universidad Mayor de San Simón. A través de esta plataforma, los organizadores, evaluadores y responsables por área pueden hacer un seguimiento en las notas para la clasificación de los competidores por etapas, nivel, además de poder generar certificados para los ganadores de las Olimpiadas por nivel y área.

### 1.1.2. Desarrollo

El sistema de software Oh Sansi se ha realizado utilizando la metodología Scrum, lo que permite un enfoque iterativo e incremental en el desarrollo. El sistema está estructurado en tres capas principales:

Front-End

- Capa de Presentación.- Se desarrolló utilizando el framework Angular. Esta capa gestiona la interacción directa con el usuario, garantizando una experiencia fluida y accesible.

Back-End

- Capa de Negocio.- Se desarrolló con PHP utilizando el framework de Laravel, aquí se gestionan funciones como la verificación de registros de los usuarios, el seguimiento de los proyectos, y la emisión de notificaciones automáticas, asegurando que todas las acciones se realicen de acuerdo con los requerimientos del sistema.

- Capa de Datos.- Se gestiona con MySQL, donde se almacena todos los datos del sistema, Esta capa garantiza que los datos cumplan con normas estrictas de Legibilidad, Correctitud, Consistencia y Autoexplicación, protegiendo la información sensible y asegurando su disponibilidad para las demás capas del sistema.

1.2.Audiencia

Este manual está dirigido a los desarrolladores que elaboraron el sistema y los que darán mantenimiento al sistema. Asimismo, resulta útil para el equipo de soporte técnico encargado del mantenimiento y actualización del sistema Oh Sansi.

## 1.3.Alcance

Este manual cubre exclusivamente las especificaciones del diseño de la base de datos, los diseños del sistema y el proceso de desarrollo del software Oh Sansi, creado para la evaluación basada en proyectos. Proporciona al equipo de desarrollo las instrucciones necesarias, describiendo las funciones disponibles en la plataforma, los procedimientos de mantenimiento y las integraciones esenciales para asegurar su correcto funcionamiento.

# Objetivos

## 2.1.Objetivos General

Proporcionar una guía clara y detallada para el uso, administración y mantenimiento, con el fin de garantizar la correcta ejecución de los procedimientos, reducir errores y tiempos de inactividad, así como estandarizar los procesos y mejorar la comprensión técnica por parte de los desarrolladores.

## 2.2.Objetivo Específicos

-Proporcionar una guía para la gestión y evaluación de proyectos

-Describir el uso del sistema mediante una guía detallada e ilustrada

-Desglosar el alcance de la información del sistema

# Product backlog

Priorización

Este aspecto es crucial en la metodología Scrum, ya que determina el orden de implementación de las funcionalidades del sistema. En este proyecto, utilizamos una escala de tres niveles para priorizar nuestras historias de usuario: Alta, Media y Baja.

- Alta: Importantes para el funcionamiento básico del sistema. Estas historias se implementarán en los primeros sprints.

- Media: Importantes, pero no críticas para el funcionamiento básico del sistema. Estas historias se implementarán una vez finalizadas las de alta prioridad.

- Baja: Aportan valor al sistema, pero no son esenciales para su funcionamiento básico. Estas historias se implementarán después de las de prioridad media.

| ID | Epic | Historia de usuario | Usuario | Descripción | Prioridad | Puntos de Historia | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US 1 | Gestión de Competidores y Evaluaciones | Cargar inscritos masivamente a través de un archivo CSV. | Administrador del sistema | Como administrador, quiero cargar la información de los inscritos mediante un archivo con formato CSV que contenga un ID, nombre, CI, área, nivel unidad educativa y profesor, para ello se debe validar los datos del archivo CSV. Si se detectan errores, se debe notificar al administrador que hubo un problema con el archivo. | ALTA | 8 | 1 |
| US 3 | Gestión de Competidores y Evaluaciones | Registrar calificaciones de los competidores. | Evaluador de la olimpiada | Como evaluador, quiero registrar las notas de los competidores por área/nivel, en fomato numérico dentro de un rango de acuerdo al área/nivel especificado. | ALTA | 5 | 1 |
| US 9 | Gestión de Roles y Acciones | Registrar los datos de los responsables académicos por área. | Administrador del sistema | Como administrador, quiero registrar los datos personales de los responsables académicos de cada área, validando los campos de registro antes de guardar. | ALTA | 5 | 1 |
| US 2 | Gestión de Competidores y Evaluaciones | Consultar listas de competidores por área y nivel. | Responsable de área | Como responsable de área, quiero filtrar las listas de competidores por área, nivel, estado, ya sea por un solo filtro, la combinación de dos o más filtros y por orden alfabético del nombre de los competidores. | MEDIA | 5 | 1 |
| US 10 | Gestión de Roles y Acciones | Registrar evaluadores | Responsable de área | Como responsable de área, quiero registrar un nuevo evaluador usando un formulario | ALTA | 5 | 2 |
| US 12 | Gestión de Roles y Acciones | Bloquear el Proceso de Evaluación en Curso | Responsable de área | Como responsable de área, quiero una acción para detener el proceso de evaluación actual | ALTA | 3 | 2 |
| US 26 | Gestión de Roles y Acciones | Habilitar la Transición a la Siguiente Etapa de la Competición | Responsable de área | Como responsable de área, quiero una acción para habilitar la siguiente etapa de la competición | ALTA | 3 | 2 |
| US 20 | Generación de informe ofical de los desclasificados en formato PDF/CVS | Generar Informe Oficial de Desclasificados | Responsable de área | Como responsable de área, quiero obtener un listado oficial completo de los competidores desclasificados con nombre completo, nivel de la competición, nota y descripción por la cual fueron descalificados | ALTA | 5 | 2 |
| US 21 | Generación de informe ofical de los desclasificados en formato PDF/CVS | Generar Informe Oficial de Desclasificados en CVS/PDF | Responsable de área | Como responsable de área, quiero descargar un listado oficial en formato CVS/PDF completo de los competidores desclasificados con nombre completo, nivel de la competición, nota y descripción por la cual fueron descalificados | MEDIA | 3 | 2 |
| US 23 | Generación de informe ofical de los no calificados en formato PDF/CVS | Generar Informe Oficial de no clasificados | Responsable de área | Como responsable de área, quiero obtener un listado oficial completo de los competidores no clasificados con nombre completo, nivel de la competición, nota y descripción por la cual fueron descalificados | ALTA | 3 | 2 |
| US 24 | Generación de informe ofical de los no calificados en formato PDF/CVS | Generar Informe Oficial de no clasificados en CVS/PDF | Responsable de área | Como responsable de área, quiero descargar un listado oficial en formato CVS/PDF completo de los competidores no clasificados con nombre completo, nivel de la competición, nota y descripción por la cual fueron descalificados | MEDIA | 3 | 2 |
| US 16 | Facilitar la Búsqueda y Gestión de Responsables Académicos | Enlistar a los responsables de área con filtros | Responsable de área | Como responsable de área, quiero aplicar filtros de Área y nivel | MEDIA | 5 | 2 |
| US 5 | Generación Oficial de Listados de Ganadores | Marcar la Fase de Evaluación como 'Concluida' | Responsable de área | Como responsable de área, quiero tener una acción que me permita marcar la fase de evaluación como oficialmente finalizada | ALTA | 3 | 3 |
| US 29 | Generación de Listados de Premiados para Certificados | Exportar Datos de Premiados para Certificados a CSV | Responsable de área | Como responsable de área, quiero poder descargar la lista de premiados en formato CSV con todos los campos necesarios como: nombre completo, unidad educativa, departamento, área, nivel, nota, posición obtenida, profesor y responsable de área | ALTA | 5 | 3 |
| US 30 | Generación de Listados de Premiados para Certificados | Generar Reporte de Verificación de Premiados en PDF | Responsable de área | Como responsable de área, quiero poder generar un reporte de los premiados en formato PDF con los datos: nombre completo, unidad educativa, departamento, área, nivel, nota, posición obtenida, profesor y responsable de área | ALTA | 5 | 3 |
| US 36 | Gestión de Reglas de Premiación por Área y Nivel | Crear Interfaz para Parametrizar Reglas de Premiación por Área / Nivel | Responsable de área | Como administrador del sistema, quiero una interfaz que me permita ingresar la configuración de premios según el Área / Nivel | MEDIA | 8 | 3 |
| US 37 | Gestión de Reglas de Premiación por Área y Nivel | Parametrizar Cantidad de Medallas por Área / Nivel | Responsable de área | Como administrador del sistema, quiero poder especificar la cantidad exacta de medallas de Oro, Plata y Bronce que se otorgarán en cada combinación de Área / Nivel | MEDIA | 8 | 3 |
| US 38 | Gestión de Reglas de Premiación por Área y Nivel | Parametrizar Reglas para Menciones de Honor | Responsable de área | Como administrador del sistema, quiero poder definir los criterios o la cantidad máxima de Menciones de Honor que se otorgarán por Área / Nivel | MEDIA | 8 | 3 |
| US 33 | Gestión de Ordenación y Presentación de Listados de Competidores | Reordenar la Lista de Competidores Clasificados | Responsable de área | Como responsable de área, quiero tener una acción que me permita reordenar manualmente la lista de competidores clasificados | MEDIA | 5 | 3 |
| US 34 | Gestión de Ordenación y Presentación de Listados de Competidores | Reordenar la Lista de Competidores Descalificados | Responsable de área | Como responsable de área, quiero tener una acción que me permita reordenar la lista de competidores descalificados | MEDIA | 5 | 3 |
| US 27 | Generación Oficial de Listados de Ganadores | Exportar Listado de Ganadores a CSV | Responsable de área | Como responsable de área, quiero poder descargar la lista de ganadores en formato CSV | MEDIA | 5 | 4 |
| US 28 | Generación Oficial de Listados de Ganadores | Generar Informe Oficial de Ganadores en PDF | Responsable de área | Como responsable de área, quiero poder generar la lista de ganadores en formato PDF | MEDIA | 5 | 4 |
| US 31 | Publicación Oficial de Resultados de Premiados | Preparar Vista de Listado de Premiados para Publicación | Responsable de área | Como responsable de área, quiero tener una vista que muestre la lista final de premiados con todos los datos requeridos: nombre completo, unidad educativa, departamento, área, nivel, nota, posición obtenida | MEDIA | 3 | 4 |
| US 32 | Publicación Oficial de Resultados de Premiados | Generar Documento Oficial PDF de Premiados para Publicación | Responsable de área | Como responsable de área, quiero poder generar la lista de premiados en formato PDF de alta calidad con todos los datos requeridos: nombre completo, unidad educativa, departamento, área, nivel, nota, posición obtenida | MEDIA | 3 | 4 |
| US 17 | Gestión de Competidores y Evaluaciones | Adjuntar Comentario Cualitativo a la Evaluación | Evaluador de la olimpiada | Como evaluador, quiero adjuntar un comentario cualitativo opcional a la nota registrada de un competidor | MEDIA | 2 | 4 |
| US 18 | Facilitar la Búsqueda y Gestión de Responsables Académicos | Ordenar por Nombre | Responsable de área | Como responsable de área, quiero poder ordenar la lista de responsables por su nombre de forma ascendente y descendente | MEDIA | 3 | 4 |
| US 35 | Gestión de Ordenación y Presentación de Listados de Competidores | Reordenar la Lista Final de Competidores Premiados | Responsable de área | Como responsable de área, quiero tener una acción que me permita reordenar la lista final de competidores premiados | MEDIA | 5 | 4 |
| US 39 | Usabilidad y Adaptabilidad del Sistema Móvil | Implementar Diseño Adaptable (Responsive) General | Usuario | Como usuario general, quiero que la interfaz del sistema se adapte y sea totalmente usable en dispositivos móviles y tabletas | BAJA | 8 | 4 |
| US 40 | Usabilidad y Adaptabilidad del Sistema Móvil | Optimizar el Formulario de Ingreso de Notas para Móviles | Evaluador de la olimpiada | Como evaluador, quiero que el formulario de ingreso de notas sea ágil y eficiente en dispositivos móviles | BAJA | 5 | 4 |

- Sprint Planning

Historia de usuario 1

| ID: US-01 | Título: Cargar inscritos masivamente a través de un archivo CSV. |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 8 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como administrador, quiero cargar la información de los inscritos mediante un archivo con formato CSV que contenga un ID, nombre, CI, área, nivel, unidad educativa y profesor, para ello se debe validar los datos del archivo CSV. Si se detectan errores, se debe notificar al administrador que hubo un problema con el archivo. |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema acepta solo el formato CSV. No se permite subir archivos con otras extensiones. - Existe un botón que, al ser presionado, abre el explorador de archivos para seleccionar un documento. - El sistema procesa correctamente la subida del documento CSV y se cargan los datos a la tabla. - El sistema muestra una notificación de éxito cuando se subió correctamente el documento CSV. - El sistema muestra una notificación de error cuando haya algún problema en la subida del documento CSV. - El sistema siempre muestra una tabla con los datos de nombre, CI, área, nivel, unidad educativa y profesor. Si no hay datos cargados, muestra una tabla vacía con dichos datos. - El registro de datos se guarda automáticamente en la base de datos con timestamp. |  |

Historia de usuario 3

| ID: US-03 | Título: Registrar calificaciones de los competidores. |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como evaluador, quiero ingresar las notas de los competidores, en formato numérico entre 0 y 100, y un comentario cualitativo del competidor |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema permite ingresar una calificación numérica dentro de una escala de 0 a 100 - El sistema exporta los reportes del historial de cambios en formatos PDF. - Se validará automáticamente que las calificaciones estén dentro de los rangos entre 0 y 100. -El campo de comentarios debe ser opcional. -El campo de comentarios tiene un límite máximo de 250 caracteres. -El sistema tiene un botón para guardar cambios. |  |

Historia de usuario 9

| ID: US-09 | Título: Registrar los datos de los responsables académicos por área |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 3 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como administrador, quiero registrar los datos de los responsables académicos de cada área a través de un formulario. Se validan los datos ingresados (nombre como cadena, correo electrónico con formato correcto, teléfono numérico, ningún espacio vacío) antes de guardarlos. |  |
| Criterios de aceptación: - Permite la asignación de múltiples áreas por responsable, las cuales aparecen en el apartado de área de la tabla de responsables académicos. - El formulario para añadir un nuevo responsable contiene los siguientes campos: - Nombre completo - Correo electrónico - Área - Teléfono - Botón para guardar. - El sistema debe permitir exportar las listas en formato PDF. - Existe un botón que permite la exportación de las listas en formato PDF. |  |

Historia de usuario 2

| ID: US-02 | Título: Consultar listas de competidores por área y nivel |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Media |
| Descripción: Como responsable de área, quiero filtrar las listas de competidores por área, nivel, estado, ya sea un solo filtro, la combinación de dos o más filtros y por orden alfabético del nombre de los competidores. |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema filtra competidores por nombre, área, nivel y estado de forma simultánea. - El sistema genera la lista en orden alfabético, por área o nivel en formato PDF o CSV. - Se cuenta con visualización en tabla paginada con las columnas de nombre, CI, área, nivel y estado. -La tabla debe estar paginada de 15 en 15. -El sistema tiene un botón que permite guardar las listas por área o nivel de los competidores. -El sistema guarda las listas por área o nivel de los competidores en la base de datos con la fecha de la competición. |  |

Historia de usuario 10

| ID: US 10 | Título: Registrar evaluadores |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como responsable de área, quiero registrar un nuevo evaluador usando un formulario |  |
| Criterios de aceptación: - El formulario incluye campos para el nombre completo del evaluador, su correo electrónico y el área. - El sistema valida el formato del correo electrónico. - Permite la selección de una o varias áreas de evaluación. - Al guardar, el sistema almacena correctamente los datos del nuevo evaluador en la base de datos. |  |

Historia de usuario 20

| ID: US 20 | Título: Generar Informe Oficial de Desclasificados |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como responsable de área, quiero obtener un listado oficial completo de los competidores desclasificados con nombre completo, nivel de la competición, nota y descripción por la cual fueron descalificados |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema presenta una opción para generar el informe de desclasificados. - El informe incluye el nombre completo, nivel de la competición, nota y descripción de la descalificación. - El informe se genera en un formato oficial y es descargable. - El sistema permite la visualización del informe una vez generado. |  |

Historia de usuario 23

| ID: US 23 | Título: Generar Informe Oficial de no clasificados |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 3 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como responsable de área, quiero obtener un listado oficial completo de los competidores no clasificados con nombre completo, nivel de la competición, nota y descripción por la cual fueron descalificados |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema permite generar un informe oficial en PDF con el listado de competidores no clasificados. - El informe incluye nombre completo, nivel de competencia, nota y motivo de no clasificación. - El PDF muestra únicamente competidores con estado “No Clasificado”. |  |

Historia de usuario 16

| ID: US 16 | Título: Enlistar a los responsables de área con filtros |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Media |
| Descripción: Como responsable de área, quiero aplicar filtros de Área y nivel. |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema permite consultar la lista completa de responsables de área. - La interfaz muestra los responsables con información básica: nombre, área y nivel. - El usuario puede filtrar la lista por área o por nivel de competencia. - Los filtros se aplican de forma inmediata sin necesidad de recargar la página. - El sistema permite aplicar filtros de área y nivel de manera simultánea. - Los resultados muestran únicamente a los responsables que coinciden con ambos filtros seleccionados. - La interfaz mantiene visibles los filtros aplicados para facilitar su modificación o eliminación. |  |