Sprint Planning - Sprint #3

Lúmina Services S.R.L

Responsable del documento: Paqui Rojas Aaron David (Product Owner)

Consultor TIS: Lic. Blanco Coca Maria Leticia

Período del Sprint: 30/10/2025 - 19/11/2025

Versión del documento: 1

Cochabamba - Bolivia

# Índice

1. Objetivo del Sprint	2

2. Sprint Backlog	2

2.1. Historias de usuario a detalle	2

3. Plan de Trabajo	4

3.1. Posibles riesgos	5

3.1.1. Identificación de riesgos	5

3.1.2. Evaluación de riesgos	6

# 1. Objetivo del Sprint

En el presente sprint implementaremos  funcionalidades iniciales que permitan registrar y gestionar la información de competidores e inscritos en las olimpiadas, incluyendo la carga masiva de datos, el registro detallado de calificaciones, generación de informes según lo requerido y la asignación de responsables de área y coordinadores

# 2. Sprint Backlog

#### Capacidad del equipo

#### Horas por persona al día: 5 horas.

#### 3 personas × 5 horas/día × 21 días = 315 horas.

#### Metodología de estimación:

# Puntos de historia: Escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) para esfuerzo relativo.

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Cargar inscritos masivamente | Alta | 8 |
| US-03 | Registrar calificaciones de los competidores. | Alta | 5 |
| US-09 | Registrar los datos de los responsables académicos por área | Alta | 3 |
| US-02 | Consultar listas de competidores por área y nivel | Media | 5 |
| US-10 | Registrar evaluadores | Alta | 5 |
| US-20 | Generar informe oficial de desclasificados | Alta | 5 |
| US-23 | Generar informe oficial de no clasificados | Alta | 3 |
| US-21 | Generar Informes Oficiales en CVS/PDF | Media | 6 |
| US-41 | Crear una nueva edición de la Olimpiada | Alta | 5 |
| US-42 | Heredar configuración base de olimpiadas anteriores | Alta | 5 |
| US-43 | Añadir una nueva área | Media | 3 |
| US-44 | Añadir área a una edición de la olimpiada | Alta | 5 |
| US-45 | Quitar área/nivel de las olimpiadas | Alta | 5 |
| US-47 | Filtrar a Clasificados y No clasificados | Alta | 5 |
| US-48 | Marcar a los participantes descalificados | Alta | 5 |

## 2.1. Historias de usuario a detalle

En esta sección veremos una versión más específica y completa de las Historias de Usuario, incluyendo información clave para su desarrollo e implementación.

| ID: US-01 | Título: Cargar inscritos masivamente a través de un archivo CSV. |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 8 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como administrador, quiero cargar la información de los inscritos mediante un archivo con formato CSV que contenga un ID, nombre, CI, área, nivel, unidad educativa y profesor, para ello se debe validar los datos del archivo CSV. Si se detectan errores, se debe notificar al administrador que hubo un problema con el archivo. |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema acepta solo el formato CSV. No se permite subir archivos con otras extensiones. - Existe un botón que, al ser presionado, abre el explorador de archivos para seleccionar un documento. - El sistema procesa correctamente la subida del documento CSV y se cargan los datos a la tabla. - El sistema muestra una notificación de éxito cuando se subió correctamente el documento CSV. - El sistema muestra una notificación de error cuando hay algún problema en la subida del documento CSV. - El sistema siempre muestra una tabla con los datos de nombre, CI, área, nivel, unidad educativa y profesor. Si no hay datos cargados, muestra una tabla vacía con dichos datos. - El registro de datos se guarda automáticamente en la base de datos con timestamp. |  |

| ID: US-03 | Título: Registrar calificaciones de los competidores. |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como evaluador, quiero ingresar las notas de los competidores, en formato numérico entre un rango definido, y un comentario cualitativo del competidor |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema permite ingresar una calificación numérica dentro de una escala definido - El sistema exporta los reportes del historial de cambios en formatos PDF. - Se validará automáticamente que las calificaciones estén dentro de los rangos entre un rango definido. - El campo de comentarios debe ser opcional. - El campo de comentarios tiene un límite máximo de 250 caracteres. - El sistema tiene un botón para guardar cambios. |  |

| ID: US-09 | Título: Registrar a los responsables académicos por área |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 3 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como administrador, quiero registrar a un usuario ya registrado y vincularlo a una o varias Áreas de Competencia dentro de la edición actual de la olimpiada |  |
| Criterios de aceptación: - El Administrador tiene una funcionalidad (Ej: Botón "Asignar Rol de Responsable") accesible desde el perfil o lista de usuarios del sistema. - El sistema permite buscar y seleccionar un usuario ya registrado por Nombre, Apellido o Correo Electrónico. - El sistema asigna el Rol de Responsable de Área al usuario seleccionado. - El sistema muestra inmediatamente una interfaz para seleccionar las Áreas de Competencia (Materias) a las que estará vinculado este Responsable. - Permite la asignación de múltiples áreas por responsable, las cuales aparecen en el apartado de área de la tabla de responsables académicos. - El Administrador puede seleccionar y vincular a ese Responsable a una o varias Áreas de Competencia (Materias) disponibles en la edición actual de la Olimpiada. - El sistema guarda la relación entre el Usuario (Responsable), el Área de Competencia y la Edición de la Olimpiada (Ej: Usuario X es Responsable de Física y Matemáticas en 2026). - El sistema notifica al Administrador si el usuario seleccionado ya está asignado como Responsable a una de las áreas seleccionadas, evitando la duplicación de tareas - El Administrador puede acceder al perfil del Responsable para remover la vinculación a una o varias Áreas de Competencia. - El sistema mantiene el usuario como registrado, pero elimina el Rol de Responsable solo si ha sido desvinculado de todas las Áreas de Competencia. - El sistema impide la desvinculación de un Responsable de un Área si ese Responsable tiene calificaciones pendientes de aprobación o si es el único Responsable asignado a esa área y la edición está activa. |  |

| ID: US-02 | Título: Consultar listas de competidores por área y nivel |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Media |
| Descripción: Como responsable de área, quiero filtrar las listas de competidores por área, nivel, estado, ya sea un solo filtro, la combinación de dos o más filtros y por orden alfabético del nombre de los competidores. |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema filtra competidores por nombre, área, nivel y estado de forma simultánea. - El sistema genera la lista en orden alfabético, por área o nivel en formato PDF o CSV. - Se cuenta con visualización en tabla paginada con las columnas de nombre, CI, área, nivel y estado. - La tabla debe estar paginada de 15 en 15. - El sistema tiene un botón que permite guardar las listas por área o nivel de los competidores. - El sistema guarda las listas por área o nivel de los competidores en la base de datos con la fecha de la competición. |  |

| ID: US 10 | Título: Registrar evaluadores |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como Administrador, quiero registrar al Evaluador a un usuario ya registrado y vincularlo a una o varias Pruebas/Materias de la edición actual. |  |
| Criterios de aceptación: - El Administrador tiene una funcionalidad (Ej: Botón "Asignar Rol de Evaluador") accesible desde la lista de usuarios del sistema. - El sistema permite buscar y seleccionar un usuario ya registrado por Nombre, Apellido o Correo Electrónico. - El sistema registra el Rol de Evaluador al usuario seleccionado. - El sistema muestra inmediatamente una interfaz para seleccionar las Pruebas/Materias específicas que este Evaluador calificará en la edición actual. - El Administrador puede vincular al Evaluador a una o varias Pruebas/Materias disponibles en la edición. - El sistema guarda la relación entre el Usuario (Evaluador), la Materia de la Edición y la Edición de la Olimpiada. - Al iniciar sesión, el Evaluador solo tiene acceso a la interfaz de ingreso de notas y solo puede ver los participantes de las Materias a las que fue asignado. - El sistema valida que el Evaluador solo pueda ingresar notas dentro del Rango de Calificación definido para la Materia asignada (Ej: 0 a 100 puntos). - El Administrador puede acceder al perfil del Evaluador para remover la vinculación a una o varias Pruebas/Materias. - El sistema impide la desvinculación de un Evaluador de una Materia si ese Evaluador tiene notas pendientes de guardar o si la fase de Ingreso de Resultados para esa Materia aún está activa. - El sistema mantiene el historial de las calificaciones que el Evaluador ya ha ingresado, incluso si se le quita el rol o la asignación a la materia. |  |

| ID: US 20 | Título: Generar Informe Oficial de Desclasificados |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como responsable de área, quiero obtener un listado oficial completo de los competidores desclasificados con nombre completo, nivel de la competición, nota y descripción por la cual fueron descalificados |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema presenta una opción para generar el informe de desclasificados. - El informe incluye el nombre completo, nivel de la competición, nota y descripción de la descalificación. - El sistema permite la visualización del informe una vez generado. |  |

| ID: US 23 | Título: Generar Informe Oficial de no clasificados |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 3 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como responsable de área, quiero obtener un listado oficial completo de los competidores no clasificados con nombre completo, nivel de la competición, nota y descripción por la cual fueron descalificados |  |
| Criterios de aceptación: - El informe incluye nombre completo, nivel de competencia, nota y motivo de no clasificación. - El sistema permite la correcta visualización del informe. |  |

| ID: US 21 | Título: Generar Informe Oficiales en CVS/PDF |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 6 | Prioridad: Media |
| Descripción: Como responsable de área, quiero descargar un listado oficial en formato CVS/PDF completo de los competidores desclasificados y no clasificados . |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema tiene un botón para generar el informe de desclasificados. - Al generar el informe de desclasificados, el sistema ignora a los participantes clasificados y no clasificados, enfocándose únicamente en los que han sido descalificados. - El reporte incluye únicamente a los participantes que compitieron en la(s) Área(s) de Competencia a las que el Responsable está asignado. - El sistema permite generar este reporte después de que se haya marcado a al menos un participante de su área como Descalificado - El formato del reporte cumple con la opción de ser descargado como CSV y PDF. - El reporte incluye una columna adicional de Detalles de la Decisión que muestra la Fecha/Hora y el Usuario Administrador que aplicó la descalificación (tomado de DS-1), para propósitos de auditoría. - El sistema garantiza que el campo Motivo de Descalificación no puede estar vacío para ningún participante listado en este reporte. - La Puntuación Final Obtenida en el reporte coincide con la última nota registrada del participante, independientemente de la razón de la descalificación. - El reporte está ordenado por defecto por Nivel de Competición y luego por Fecha de Descalificación (de más reciente a más antigua). - El informe debe incluir: - Nombre completo del competidor - Nivel de la competición - Nota obtenida - Descripción por la cual fue descalificado. |  |

| ID: US 41 | Título: Crear una nueva edición de la Olimpiada |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como Administrador, quiero crear una nueva Edición Anual de la Olimpiada (Ej: "Olimpiada 2026") |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema tiene una funcionalidad claramente visible (Ej: "Crear Nueva Edición") accesible únicamente por el Administrador. - El sistema solicita la Información Básica Obligatoria: Año de la Edición (Ej: 2026), Título/Nombre Oficial (Ej: "15ª Olimpiada Anual de Ciencia y Tecnología") y Rango de Fechas (Inicio/Fin de la Edición). - El sistema crea un identificador único (ID) para la nueva Edición (Ej: ID_Edicion_2026) y asocia automáticamente todos los nuevos registros de configuración, participantes y resultados a este ID. - El sistema impide la creación de una Edición si el Año de la Edición (Ej: 2026) ya está en uso por otra edición existente. - La nueva edición se crea en un estado de "Configuración/Borrador" y no está visible para el público o los participantes. - El sistema redirige automáticamente al Administrador a la sección de Administración de áreas para que los ajuste para la nueva edición. - El sistema requiere que el Administrador confirme la lista de materias antes de poder cambiar el estado a "Olimpiada Activa" y guardar la configuración. |  |

| ID: US 42 | Título:Heredar configuración base de olimpiadas anteriores |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como Administrador del Sistema, quiero poder heredar la configuración base (Áreas y niveles) de la edición anterior al crear una nueva edición de olimpiada |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema tiene la opción de heredar la configuración base de una edición anterior de la Olimpiada al crear una nueva edición. - El sistema permite la modificación posterior de las áreas y niveles heredados para la nueva edición.. - Si el Administrador acepta la clonación, el sistema copia automáticamente a la nueva edición la siguiente estructura de configuración: Lista de áreas, Niveles de Competencia. - La clonación NO copia los siguientes datos: Participantes, Resultados, Umbrales de Clasificación, Responsables de Área, ni Evaluadores de la edición anterior. - Si no hay ediciones anteriores disponibles o seleccionables, el sistema permite la creación de una nueva edición con una configuración de áreas y niveles en blanco. - El sistema muestra claramente qué configuración base se está heredando (por ejemplo, "Heredando de Olimpiada 2024") durante el proceso de creación de la nueva edición. - El sistema valida que no se puedan añadir áreas o niveles duplicados dentro de una misma edición. |  |

| ID: US 43 | Título: Añadir una nueva área |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Media |
| Descripción: Como Administrador del Sistema, quiero poder añadirr una nueva área, con nombre y rango de calificación |  |
| Criterios de aceptación: - Existe un botón claramente identificado "Crear Nueva Área” dentro de la interfaz de gestión de la Olimpiada que permite al administrador iniciar el proceso de creación de una nueva área. - Al seleccionar la opción de crear una nueva área, el sistema presenta una interfaz donde el administrador puede ingresar el nombre de la nueva área y el rango de calificación, además del umbral de clasificación. - El campo para el nombre del área, rango, umbral de clasificación debe ser obligatorio. - El sistema permite asociar la nueva área a una o varias ediciones de la Olimpiada existentes o futuras. - El sistema valida que el nombre del área a crear no esté duplicado con un área ya existente en la misma edición de la Olimpiada. - La nueva área se guarda en la base de datos y está disponible para ser seleccionada y utilizada en las ediciones de la Olimpiada a las que fue asociada. - Una vez que el administrador envía el formulario, el sistema muestra una notificación de éxito (por ejemplo, "Área 'Matemáticas' creada exitosamente") si la operación fue correcta. |  |

| ID: US 44 | Título: Añadir área a una olimpiada |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como Administrador del sistema, quiero poder añadir áreas existentes a las nuevas ediciones de las olimpiadas, ya sea al momento de crear la nueva edición de la olimpiada o después de la creación de la olimpiada |  |
| Criterios de aceptación: - Si se selecciona la opción de "Clonar Estructura", el sistema copia automáticamente la lista de áreas de la edición seleccionada a la nueva edición. - Después de la clonación, el Administrador tiene una vista de la lista de áreas de la nueva edición que puede ser modificada antes de guardar la configuración final. - Al guardar la configuración inicial, las áreas quedan vinculadas a la Edición Específica. - El Administrador puede acceder a la configuración de la edición y añadir una área existente (que no fue clonada o que es nueva en el histórico) desde un listado central de Áreas Base. |  |

| ID: US 45 | Título: Quitar área/nivel a una olimpiada |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como Administrador del sistema, quiero poder quitar materias existentes de las nuevas ediciones de las olimpiadas, ya sea al momento de crear la nueva edición de la olimpiada o después de la creación de la olimpiada. |  |
| Criterios de aceptación: - Si se intenta eliminar una área que tiene participantes o notas, el sistema muestra un mensaje de advertencia y bloquea la eliminación - Durante el proceso de Creación de la Edición, después de la clonación de la estructura, el Administrador puede remover o desvincular cualquier materia clonada antes de guardar la configuración inicial. - El Administrador puede eliminar una área de la edición actual siempre y cuando no tenga participantes inscritos o calificaciones cargadas - Si una materia es removida en este estado inicial, el sistema simplemente elimina el registro de la materia de la nueva edición, ya que aún no tiene datos asociados. - El Administrador puede acceder a la configuración de materias de una Edición y tiene la opción de eliminar una materia ya vinculada. - Si la eliminación está bloqueada, el sistema muestra un mensaje de advertencia que especifica la razón (Ej: "No se puede eliminar: ya hay 15 participantes inscritos" o “No se puede eliminar: ya hay notas cargadas”). - Si la materia tiene datos (inscritos/notas), el sistema permite al Administrador marcarla como "Inactiva/Archivada" en lugar de eliminarla, manteniendo los datos históricos visibles solo para el Administrador y ocultos para los Evaluadores. - La eliminación o inactivación de una Materia desvincula automáticamente a todos los Responsables de Área y Evaluadores que estuvieran asignados a ella en la Edición actual. - El sistema registra en un log de auditoría la fecha y el usuario Administrador que realizó la eliminación o inactivación de la Materia de la Edición. |  |

| ID: US 47 | Título: Filtrar a Clasificados y No clasificados |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como Administrador, quiero un botón de "Filtrar Clasificación" que permita filtrar a los participantes clasificados y no clasificados de acuerdo a los umbrales de aprobación de cada área y nivel, ignorando completamente a los participantes descalificados. |  |
| Criterios de aceptación: - El Administrador tiene un botón o control etiquetado como "Filtrar Clasificación por Umbral" en la interfaz de resultados de la Edición actual. - El sistema permite aplicar el filtro únicamente después de que se hayan cargado todas las notas finales y se hayan definido los Umbrales de Clasificación - Al ejecutar el filtro, el Administrador puede seleccionar una Materia Específica y un Nivel de Competición para acotar los resultados. - El filtro actualiza la tabla de resultados de la interfaz del Administrador, sin realizar cambios permanentes en el estado de los participantes (es solo una vista). - El filtro excluye de la vista a todos los participantes cuyo Estado Final sea Descalificado (aplicando la jerarquía de estados). - Para los participantes restantes (clasificados), el filtro aplica la lógica del umbral de clasificación definido para el área y nivel: Puntuación >= Umbral -> Clasificado. - Para los participantes restantes (no clasificados), el filtro aplica la lógica del umbral de clasificación definido para el área y nivel: Puntuación < Umbral -> No Clasificado. - La vista resultante muestra una columna clara de "Estado (por Umbral)" con los valores Clasificado o No Clasificado (aplicados por la lógica de puntuación). - La lista de resultados filtrada muestra las columnas: Nombre Completo, Puntuación Final, Umbral Requerido (para referencia) y Estado (por Umbral). |  |

| ID: US 48 | Título: Marcar a los participantes descalificados |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: ALTA |
| Descripción: Como evaluador, quiero poder descalificar manualmente a un participante mediante un formulario obligatorio donde se específica la razón por la cual se descalifica al participante. |  |
| Criterios de aceptación: - El Evaluador tiene una acción/botón visible (Ej: "Descalificar") dentro del perfil o la tabla de resultados del participante al que está asignado. - El Evaluador solo puede descalificar a participantes que estén asignados a las Materias y Niveles que el Evaluador tiene bajo su responsabilidad. - El sistema presenta un formulario modal o emergente al activar la descalificación, antes de ejecutar la acción. - El sistema bloquea la opción de Descalificar si la edición de la olimpiada ha sido "Archivada" (Edición Terminada). - El formulario de descalificación incluye un campo de texto obligatorio para ingresar el Motivo de Descalificación. - El formulario requiere una confirmación explícita de la acción (Ej: marcar una casilla de "Confirmo la descalificación") para evitar errores accidentales. - El sistema registra y guarda el texto exacto del Motivo de Descalificación asociado al registro del participante. - Al confirmar la acción, el Estado Final del participante cambia a Descalificado - El estado Descalificado tiene la máxima prioridad; si un participante es descalificado, ignora cualquier Umbral de Clasificación y no cuenta como Clasificado o No Clasificado por nota. - El sistema registra en una tabla de auditoría los siguientes datos inmutables: ID del Participante, Usuario Evaluador que ejecutó la acción, Fecha y Hora de la descalificación, y el Motivo de Descalificación |  |

# 3. Plan de Trabajo

## 3.1. Posibles riesgos

Estos posibles riesgos fueron mencionados en la propuesta técnica, parte B	.

### 3.1.1. Identificación de riesgos

| ID | Riesgo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Cambios en los requerimientos del proyecto | Los requerimientos pueden cambiar constantemente debido a la naturaleza dinámica de la olimpiada, afectando plazos y presupuesto. |
| R-02 | Complejidad técnica inesperada | La parametrización del medallero o la generación de reportes podrían presentar complejidades no anticipadas. |
| R-03 | Capacitación insuficiente de los usuarios finales | Evaluadores y responsables de área podrían no estar familiarizados con la plataforma, leading to uso ineficiente. |
| R-04 | Dependencia de herramientas de software libre con soporte limitado | El uso de PHP/Java y MySQL/PostgreSQL podría enfrentar limitaciones de soporte o documentación. |
| R-05 | Subestimación del tiempo requerido para el desarrollo | El scope reducido (120 PF) aún podría subestimarse debido a imprevistos en la implementación. |
| R-06 | Problemas de comunicación entre los equipos involucrados | La comunicación entre desarrolladores, evaluadores y responsables académicos podría ser ineficiente. |
| R-07 | Problemas de salud o personales de los desarrolladores | Un equipo pequeño (4 personas) es más vulnerable a ausencias que afecten el cronograma. |
| R-08 | Fallos técnicos en el hardware o software | Los servidores del Laboratorio de Informática podrían presentar fallos, retrasando el despliegue. |
| R-09 | Abandono de personal clave durante el proyecto | La salida de un desarrollador clave impactaría gravemente un equipo reducido. |

### 3.1.2. Evaluación de riesgos

- Probabilidad de cada riesgo: muy bajo (<10%), bajo (10-25%), moderado (25-50%), alto (50-75%) o muy alto (>75%).

- Efectos potenciales: catastróficos, graves, tolerables o insignificantes.

| ID | Riesgo | Efectos | Probabilidad | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cambios en los requerimientos | Grave | Alta | Reuniones semanales con stakeholders, uso de backlog prioritizado y documentación formal de cambios. |
| R-02 | Complejidad técnica inesperada | Tolerable | Moderada | Prototipado rápido, asignación de recursos a módulos críticos (ej.: reportes) y revisiones técnicas. |
| R-03 | Capacitación insuficiente de usuarios | Grave | Moderada | Capacitación práctica con manuales segmentados por roles y sesiones de soporte post-implementación. |
| R-04 | Dependencia de software libre | Tolerable | Baja | Elección de tecnologías con comunidades activas (Laravel, Spring Boot) y documentación robusta. |
| R-05 | Subestimación del tiempo | Grave | Moderada | Sprints de 3 semanas con buffers de tiempo, revisiones constantes del progreso y métricas de velocidad. |
| R-06 | Problemas de comunicación | Tolerable | Moderada | Reuniones diarias (daily stand-ups), uso de Slack/Trello y definición de canales claros. |
| R-07 | Problemas de salud de desarrolladores | Tolerable | Baja | Distribución equilibrada de tareas, trabajo remoto flexible y documentación compartida. |
| R-08 | Fallos técnicos en hardware/software | Tolerable | Baja | Entorno de desarrollo en la nube (backup), mantenimiento preventivo y contrato de soporte con el laboratorio. |
| R-09 | Abandono de personal clave | Catastrófico | Muy Baja | Documentación detallada del código, pairing entre desarrolladores y plan de sucesión para roles críticos. |