Sprint Planning - Sprint #2

Lúmina Services S.R.L

Responsable del documento: Paqui Rojas Aaron David (Product Owner)

Consultor TIS: Lic. Blanco Coca Maria Leticia

Período del Sprint: 09/10/2025 - 29/10/2025

Versión del documento: 1

Cochabamba - Bolivia

# Índice

1. Objetivo del Sprint	2

2. Sprint Backlog	2

2.1. Historias de usuario a detalle	2

3. Plan de Trabajo	4

3.1. Posibles riesgos	5

3.1.1. Identificación de riesgos	5

3.1.2. Evaluación de riesgos	6

# 1. Objetivo del Sprint

En el presente sprint implementaremos  funcionalidades iniciales que permitan registrar y gestionar la información de competidores e inscritos en las olimpiadas, incluyendo la carga masiva de datos, el registro detallado de calificaciones, generación de informes según lo requerido y la asignación de responsables de área y coordinadores

# 2. Sprint Backlog

#### Capacidad del equipo

#### Horas por persona al día: 5 horas.

#### 3 personas × 5 horas/día × 21 días = 315 horas.

#### Metodología de estimación:

# Puntos de historia: Escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) para esfuerzo relativo.

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Cargar inscritos masivamente | Alta | 8 |
| US-03 | Registrar calificaciones de los competidores. | Alta | 5 |
| US-09 | Registrar los datos de los responsables académicos por área | Alta | 3 |
| US-02 | Consultar listas de competidores por área y nivel | Media | 5 |
| US-10 | Registrar evaluadores | Alta | 5 |
| US-20 | Generar informe oficial de desclasificados | Alta | 5 |
| US-23 | Generar informe oficial de no clasificados | Alta | 3 |
| US-16 | Enlistar a los responsables de área con filtros. | Media | 5 |

## 2.1. Historias de usuario a detalle

En esta sección veremos una versión más específica y completa de las Historias de Usuario, incluyendo información clave para su desarrollo e implementación.

| ID: US-01 | Título: Cargar inscritos masivamente a través de un archivo CSV. |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 8 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como administrador, quiero cargar la información de los inscritos mediante un archivo con formato CSV que contenga un ID, nombre, CI, área, nivel, unidad educativa y profesor, para ello se debe validar los datos del archivo CSV. Si se detectan errores, se debe notificar al administrador que hubo un problema con el archivo. |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema acepta solo el formato CSV. No se permite subir archivos con otras extensiones. - Existe un botón que, al ser presionado, abre el explorador de archivos para seleccionar un documento. - El sistema procesa correctamente la subida del documento CSV y se cargan los datos a la tabla. - El sistema muestra una notificación de éxito cuando se subió correctamente el documento CSV. - El sistema muestra una notificación de error cuando hay algún problema en la subida del documento CSV. - El sistema siempre muestra una tabla con los datos de nombre, CI, área, nivel, unidad educativa y profesor. Si no hay datos cargados, muestra una tabla vacía con dichos datos. - El registro de datos se guarda automáticamente en la base de datos con timestamp. |  |

| ID: US-03 | Título: Registrar calificaciones de los competidores. |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como evaluador, quiero ingresar las notas de los competidores, en formato numérico entre 0 y 100, y un comentario cualitativo del competidor |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema permite ingresar una calificación numérica dentro de una escala de 0 a 100 - El sistema exporta los reportes del historial de cambios en formatos PDF. - Se validará automáticamente que las calificaciones estén dentro de los rangos entre 0 y 100. -El campo de comentarios debe ser opcional. -El campo de comentarios tiene un límite máximo de 250 caracteres. -El sistema tiene un botón para guardar cambios. |  |

| ID: US-09 | Título: Registrar los datos de los responsables académicos por área |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 3 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como administrador, quiero registrar los datos de los responsables académicos de cada área a través de un formulario. Se validan los datos ingresados (nombre como cadena, correo electrónico con formato correcto, teléfono numérico, ningún espacio vacío) antes de guardarlos. |  |
| Criterios de aceptación: - Permite la asignación de múltiples áreas por responsable, las cuales aparecen en el apartado de área de la tabla de responsables académicos. - El formulario para añadir un nuevo responsable contiene los siguientes campos: - Nombre completo - Correo electrónico - Área - Teléfono - Botón para guardar. - Existe un botón que permite la exportación de las listas en formato PDF. |  |

| ID: US-02 | Título: Consultar listas de competidores por área y nivel |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Media |
| Descripción: Como responsable de área, quiero filtrar las listas de competidores por área, nivel, estado, ya sea un solo filtro, la combinación de dos o más filtros y por orden alfabético del nombre de los competidores. |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema filtra competidores por nombre, área, nivel y estado de forma simultánea. - El sistema genera la lista en orden alfabético, por área o nivel en formato PDF o CSV. - Se cuenta con visualización en tabla paginada con las columnas de nombre, CI, área, nivel y estado. -La tabla debe estar paginada de 15 en 15. -El sistema tiene un botón que permite guardar las listas por área o nivel de los competidores. -El sistema guarda las listas por área o nivel de los competidores en la base de datos con la fecha de la competición. |  |

| ID: US 10 | Título: Registrar evaluadores |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como responsable de área, quiero registrar un nuevo evaluador usando un formulario |  |
| Criterios de aceptación: - El formulario incluye campos para el nombre completo del evaluador, su correo electrónico y el área. - El sistema valida el formato del correo electrónico. - Permite la selección de una o varias áreas de evaluación. - Al guardar, el sistema almacena correctamente los datos del nuevo evaluador en la base de datos. |  |

| ID: US 20 | Título: Generar Informe Oficial de Desclasificados |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como responsable de área, quiero obtener un listado oficial completo de los competidores desclasificados con nombre completo, nivel de la competición, nota y descripción por la cual fueron descalificados |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema presenta una opción para generar el informe de desclasificados. - El informe incluye el nombre completo, nivel de la competición, nota y descripción de la descalificación. - El sistema permite la visualización del informe una vez generado. |  |

| ID: US 23 | Título: Generar Informe Oficial de no clasificados |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 3 | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como responsable de área, quiero obtener un listado oficial completo de los competidores no clasificados con nombre completo, nivel de la competición, nota y descripción por la cual fueron descalificados |  |
| Criterios de aceptación: - El informe incluye nombre completo, nivel de competencia, nota y motivo de no clasificación. -El sistema permite la correcta visualización del informe. |  |

| ID: US 16 | Título: Enlistar a los responsables de área con filtros |
| --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 | Prioridad: Media |
| Descripción: Como responsable de área, quiero aplicar filtros de Área y nivel. |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema permite consultar la lista completa de responsables de área. - La interfaz muestra los responsables con información básica: nombre, área y nivel. - El usuario puede filtrar la lista por área o por nivel de competencia. - Los filtros se aplican de forma inmediata sin necesidad de recargar la página. - El sistema permite aplicar filtros de área y nivel de manera simultánea. - Los resultados muestran únicamente a los responsables que coinciden con ambos filtros seleccionados. - La interfaz mantiene visibles los filtros aplicados para facilitar su modificación o eliminación. |  |

# 3. Plan de Trabajo

## 3.1. Posibles riesgos

Estos posibles riesgos fueron mencionados en la propuesta técnica, parte B	.

### 3.1.1. Identificación de riesgos

| ID | Riesgo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Cambios en los requerimientos del proyecto | Los requerimientos pueden cambiar constantemente debido a la naturaleza dinámica de la olimpiada, afectando plazos y presupuesto. |
| R-02 | Complejidad técnica inesperada | La parametrización del medallero o la generación de reportes podrían presentar complejidades no anticipadas. |
| R-03 | Capacitación insuficiente de los usuarios finales | Evaluadores y responsables de área podrían no estar familiarizados con la plataforma, leading to uso ineficiente. |
| R-04 | Dependencia de herramientas de software libre con soporte limitado | El uso de PHP/Java y MySQL/PostgreSQL podría enfrentar limitaciones de soporte o documentación. |
| R-05 | Subestimación del tiempo requerido para el desarrollo | El scope reducido (120 PF) aún podría subestimarse debido a imprevistos en la implementación. |
| R-06 | Problemas de comunicación entre los equipos involucrados | La comunicación entre desarrolladores, evaluadores y responsables académicos podría ser ineficiente. |
| R-07 | Problemas de salud o personales de los desarrolladores | Un equipo pequeño (4 personas) es más vulnerable a ausencias que afecten el cronograma. |
| R-08 | Fallos técnicos en el hardware o software | Los servidores del Laboratorio de Informática podrían presentar fallos, retrasando el despliegue. |
| R-09 | Abandono de personal clave durante el proyecto | La salida de un desarrollador clave impactaría gravemente un equipo reducido. |

### 3.1.2. Evaluación de riesgos

- Probabilidad de cada riesgo: muy bajo (<10%), bajo (10-25%), moderado (25-50%), alto (50-75%) o muy alto (>75%).

- Efectos potenciales: catastróficos, graves, tolerables o insignificantes.

| ID | Riesgo | Efectos | Probabilidad | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cambios en los requerimientos | Grave | Alta | Reuniones semanales con stakeholders, uso de backlog prioritizado y documentación formal de cambios. |
| R-02 | Complejidad técnica inesperada | Tolerable | Moderada | Prototipado rápido, asignación de recursos a módulos críticos (ej.: reportes) y revisiones técnicas. |
| R-03 | Capacitación insuficiente de usuarios | Grave | Moderada | Capacitación práctica con manuales segmentados por roles y sesiones de soporte post-implementación. |
| R-04 | Dependencia de software libre | Tolerable | Baja | Elección de tecnologías con comunidades activas (Laravel, Spring Boot) y documentación robusta. |
| R-05 | Subestimación del tiempo | Grave | Moderada | Sprints de 3 semanas con buffers de tiempo, revisiones constantes del progreso y métricas de velocidad. |
| R-06 | Problemas de comunicación | Tolerable | Moderada | Reuniones diarias (daily stand-ups), uso de Slack/Trello y definición de canales claros. |
| R-07 | Problemas de salud de desarrolladores | Tolerable | Baja | Distribución equilibrada de tareas, trabajo remoto flexible y documentación compartida. |
| R-08 | Fallos técnicos en hardware/software | Tolerable | Baja | Entorno de desarrollo en la nube (backup), mantenimiento preventivo y contrato de soporte con el laboratorio. |
| R-09 | Abandono de personal clave | Catastrófico | Muy Baja | Documentación detallada del código, pairing entre desarrolladores y plan de sucesión para roles críticos. |